# SOH 가입 기관과 약관 연결 수정

2026년 9월 30일  |  기준 API cc52614d  Frontend 839a0d6  |  prod

사용자 요청에 따라 일반 가입과 다대구 가입의 기관 목록 맨 위에 소하성당을 추가했습니다. 서버에서도 같은 기관을 허용합니다. 서비스 이용약관 API에는 S3 문서 주소가 있었지만 화면은 체크박스 문구만 표시하고 있어, 약관 제목을 누르면 문서를 새 창으로 여는 연결을 추가했습니다.

# 변경 범위

API의 UserDto.java에서 일반·호환 DID·다대구 가입 요청의 realOrganization 허용값에 소하성당을 추가했습니다. 기존 대구1·대구2·대구3·기타_천안 허용값과 필수 검증을 유지하며, 선택값은 기존 user.real_organization에 저장합니다. UserSignupOrganizationValidationTest와 UserLoginControllerTest의 관련 검증·문서 설명을 갱신했습니다.

Frontend의 RegisterForm.tsx와 DadaeguSignUp.tsx는 소하성당·대구1·대구2·대구3 순으로 표시합니다. 기본 선택은 비워 두어 사용자가 기관을 선택하게 합니다. ServiceAgreementConsent.tsx를 공통으로 사용해 API의 path가 HTTPS 주소이면 약관 제목을 새 탭 링크로 표시합니다. 문서 열람과 체크 동의를 분리하고 필수 동의·구강분석 신청 로직을 유지했습니다. 주소가 없거나 유효하지 않으면 링크를 만들지 않습니다.

# S3 약관 확인

운영 GET /api/service-agreement의 서비스 이용약관 항목은 tms-static-hosting 버킷의 public/soh/terms/2026-09-23/SOH_service_agreement.html을 반환합니다. 공개 HTTPS 주소가 HTTP 200, text/html로 응답하며 제목이 SOH 서비스 이용약관임을 확인했습니다. 약관 원문과 S3 객체, 약관 DB 값은 변경하지 않았습니다.

# 검증

Java 17에서 기관 검증·로그인 컨트롤러·사용자 로그인 서비스·다대구 로그인 서비스 테스트 총 83건이 통과했고 bootJar를 생성했습니다. Frontend의 npm run build와 변경 파일 ESLint가 통과했습니다. signup-choice-smoke.cjs는 모의 API로 두 가입 화면의 기관 순서·소하성당 전송값·약관 새 탭·열람 시 동의 미변경·구강분석 선택 독립성을 검증했습니다.

모바일 390×844 및 태블릿 820×1180 화면을 확인했습니다. 실제 운영 회원을 생성하지 않았고 실제 기기 검증은 수행하지 않았습니다. 양쪽 README와 변경기록을 갱신하며 git diff --check로 형식 오류를 확인합니다.

# 배포와 복구

API prod를 먼저 배포하고 ASG 교체 완료·health를 확인한 뒤 Frontend prod를 배포합니다. 스키마·Secret·토큰 지급 및 회수 변경은 없습니다. 복구 시 프론트엔드 선택지를 먼저 되돌리고 필요하면 API 커밋을 revert합니다. 이미 소하성당으로 가입한 사용자의 저장값은 삭제하거나 변경하지 않습니다. 배포 결과는 각 커밋의 GitHub Actions 실행과 ASG 교체 상태에서 확인합니다.